**Project Plan A**

| **Task** | **Response** | **Support** | **Supervisor** |
| --- | --- | --- | --- |
| Database‘Additions’2 Days  [start 14-10]  DeadLine 15-10/10pm | Sallam - Menna S. | Aya H. - Rewaa -Habiba K. | Sallam |
| Database ‘Testing’  1 Days  [start 16-10]  DeadLine 16-10/10pm    Dashboard ‘Additions’  5 Days  [start 17-10]  DeadLine 21-10/10pm | Aya H. - Rewaa -Habiba K.      Sallam - Menna S. - Aya H. - Rewaa -Habiba K. | Sallam - Menna S.        Sallam - Menna S. - Aya H. - Rewaa -Habiba K. | Sallam    Sallam |
| UI/UX ‘Additions’  7 Days  [start 14-10]  Deadline:20-10/10pm | Hiba M. - Shorouk | ------- | Sallam  -  Faris |
| Front end Work  10 Days  [start 17-10]  Deadline:26-10 /10pm | Faris - Bishoy – Mario - Hager – Sylvia – Yustina -Salma –  Rana – Reem - Sand | Faris – Sallam - Bishoy – Mario -Hager – Sylvia – Yustina -Salma – Rana – Reem - Sandy | Sallam  -  Faris |
| Testing  2Days  [start 17-10]  Deadline:29-10/10pm | all | all | Sallam |
|  |  |  |  |

Created by Sallam Rady – 12 October 2021